H12-25-L-Equipo 72

Proyecto 1: SentimentAPI — Análisis de Sentimientos de Feedbacks ONE

Minuta de Reunión

Fecha: 18 /12 /2025
Hora: 19:00 GTM-3
Lugar: Virtual

Asistentes:

- Carlos Mauricio Rondón

- Javier Cañete

- Neldy Velásquez

- Guido Arturo Broccoli

Orden del día:

- Revisar los avances sobre las Bases de Datos y definir cuál se va a utilizar

- Definir a un líder de equipo.

- Revisar estatus del equipo y completar los link’s de LinkedIn para presentar al equipo por medio de Discord

- Definir el nombre del proyecto (Propuesta “Análisis de Sentimientos en Redes sociales”) y revisar el comunicado que se realizará en Discord

- Establecer una forma alterna de comunicación para avisos de interacción en plataforma NoCountry

- Revisar el análisis del proyecto

- Revisar el cronograma de actividades (traslado de actividades por navidad y fin de año).

- Revisión de propuesta de horarios para reuniones

- Establecer el horario para la siguiente reunión.

Desarrollo de la reunión:

- Se trataron los temas:

  - Carlos Mauricio Rondón

    - Explica las bases de datos que ha encontrado como opciones para input del análisis, siendo una de Amazon, ubicada en el portal kaggle

  - Neldy Velásquez

    - indica que ha encontrado una del portal kaggle - Social Media Sentiments Analysis Dataset

  - Carlos Mauricio Rondón

    - Propone utilizar ambas bases de datos, en inglés y español

  - Javier Cañete:

    - Presenta el avance que tiene con una base de datos e indica que es mejor avanzar en el alcance el objetivo y luego ver el tema de ampliar el alcance, sin olvidar que debemos hacer el API

  - Neldy Velásquez

    - Presenta los temas y solicita se tomen decisiones sobre:

      - Liderazgo del equipo, se sugiere a Carlos Mauricio Rondón como Líder

      - Estatus del equipo a la fecha y que se ha intentado localizar por Discord a los integrantes que hacen falta

      - Definir el nombre dl proyecto

      - Establecimiento de una alternativa a la comunicación para lograr que todos nos involucremos en los tiempos correctos

      - Se revisaron las propuestas de documentación para

        - análisis del proyecto

        - cronograma y alcance del proyecto (DS y BE, mover actividades de las fechas de navidad y año nuevo)

        - horario para reuniones y elegir una propuesta.

  - Guido Arturo Broccoli

    - Se integra al equipo y Carlos Mauricio Rondón lo actualiza sobre los puntos y acuerdos alcanzados

- Observaciones:

  - Ninguna

Acuerdos y compromisos:

- Todos;

  - Verificarán lo que Javier Cañeta avanzo e identificar palabras para la asignación de pesos, estas bases de datos, las subirá Carlos Mauricio Rondón al apartado de recursos de la plataforma

    - En conclusión, empezar con el cuaderno que ya tiene Javier, posteriormente vemos la ampliación

  - Buscarán las estrategias para la utilización de las bases de datos y se unificarán criterios el lunes 22-12-2025 en la reunión de Planificación.

  - El rol de líder del equipo lo tendrá Carlos Mauricio Rondón

  - El nombre del proyecto quedará como “Proyecto 1: SentimentAPI — Análisis de Sentimientos de Feedbacks ONE”

  - Las reuniones diarias o Daily’s de los martes, miércoles y viernes quedarán como “comunicación vía chat”, dentro de la plataforma, esto para minimizar el numero de reuniones por semana, debido a los compromisos de algunos integrantes del equipo.

  - Las reuniones de los jueves 25-12-2025 y jueves 01-01-2026 se trasladarán para los siguientes días (26-12-2025 y 02-01-2026)

  - Se realizan las reuniones virtuales de los lunes y jueves (Sprint Planning) y jueves (Sprint Demo), semanas 1, 2, 3, 4 y 5, ya que estás tienen carácter obligatorio. (ver Cronograma en Recursos)

  - Revisar los recursos compartidos

- Carlos Mauricio Monzón;

  - Buscará la forma de iniciar la API

  - Luego de determinar el tamaño final del equipo para seguir avanzando, realizará la presentación en Discord, se dará tiempo de que se agreguen integrantes hasta el viernes 19-12-2025 a las 22:00 horas GTM-3.

- Neldy Velásquez:

  - Generará en Discord un grupo para el equipo y se quedará la comunicación en ambas vías

  - Compartirá por medio de recursos de la plataforma lo siguiente:

    - Análisis del proyecto

    - Cronograma con su alcanzar DS y BE

    - Minutas del 16-12-2025 y 18-12-2025

    - Propuesta de presentación del equipo

    - Propuesta de horarios (los participantes eligieron la opción 3)

Próxima reunión:

Fecha y hora:

22-12-2025

🕘 07:00 – 08:00 (México / Centroamérica)

🕘 05:00 – 06:00 (Tijuana)

🕘 10:00 – 11:00 (Argentina / Brasil / Chile)